KI-AB / ZenAI

Vollständiger Application Review

Navigation • Neue Features • Visuelle Anpassungen

| Datum | 09. Februar 2026 |
| --- | --- |
| Repository | github.com/Alexander-Bering/KI-AB |
| Technologie | React 18 + TypeScript / Express.js + PostgreSQL |
| Letzte 10 Commits | 103 Dateien geändert, 5.450 Zeilen hinzugefügt |

# Executive Summary

Die KI-AB Anwendung (ZenAI) hat in den letzten Wochen signifikante Verbesserungen erfahren. Die Navigation wurde von 16+ Einzelseiten auf 8 zentrale Tab-Hubs konsolidiert. Neue Features wie der Automation-Wizard, der Floating AI Assistant und das Multi-Context-System wurden implementiert. Das visuelle Design wurde mit dem „Midnight Dark Petrol“-Theme grundlegend modernisiert und WCAG-AAA-konforme Kontrastverhältnisse eingeführt.

| Bereich | Status | Bewertung | Issues |
| --- | --- | --- | --- |
| Navigation (Konsolidierung) | OK Abgeschlossen | 95% | 2 (mittel) |
| Automation Wizard | OK Produktionsreif | 95% | 1 (niedrig) |
| Floating AI Assistant | OK Funktional | 90% | 1 (niedrig) |
| Context Switching | OK Vollständig | 100% | 0 |
| Dark Petrol Theme | OK WCAG AAA | 98% | 1 (niedrig) |
| Accessibility / Focus | OK WCAG AA | 92% | 2 (mittel) |

# 1. Navigation – Konsolidierung

Die Navigation wurde von 16+ Einzelseiten auf 8 zentrale Hubs reduziert, organisiert in 4 Sektionen nach Miller’s Law (max. 4 Items pro Gruppe). Legacy-Routen werden automatisch auf die neuen Hubs weitergeleitet.

## 1.1 Neue Navigationsstruktur

| Sektion | Hub-Seiten | Integrierte Sub-Tabs |
| --- | --- | --- |
| 💭 Gedanken | Meine Gedanken, Inkubator | Archiv + Triage jetzt als Tabs in Gedanken-Seite |
| 🧠 KI-Assistenz | KI-Werkstatt, Lernen, Meine KI | Proaktiv, Evolution, Voice Chat, Agent Teams (als Tabs) |
| 📊 Wissen | Insights, Wissensbasis, Meetings | Analytics, Digest, Knowledge Graph / Canvas, Media |
| ⚙️ System | Automationen, Integrationen, Export, Sync | — |

## 1.2 Legacy-Redirect-Mapping

Alle 16 Legacy-Routen sind korrekt gemappt. Beispiele:

- /archive → /ideas (Archiv-Tab integriert)

- /triage → /ideas (Triage-Modus integriert)

- /proactive → /ai-workshop/proactive

- /analytics → /insights/analytics

- /canvas → /documents (Editor-Tab)

- /media → /documents (Media-Tab)

## 1.3 Desktop vs. Mobile Navigation

Desktop (>768px): Sidebar (260px, kollapierbar auf 64px) mit allen Sektionen, Favoriten, Recents und Status-Indikatoren. Ab 1200px auto-collapse mit Hover-Expand.

Mobile (<768px): Bottom Bar mit 5 Quick-Access-Tabs (Home, Gedanken, Chat, Insights, Mehr) + vollständiger Drawer via „Mehr“-Button. Focus-Trap und Body-Scroll-Lock im Drawer.

## 1.4 Gefundene Issues

Warnung   Mobile Bottom Bar: Fehlende SubPages-Logik

Die MobileBottomBar nutzt nur direkten Seitenvergleich (currentPage === tab.page), ignoriert aber subPages. Wenn der Nutzer auf /insights/analytics navigiert, wird der Insights-Tab in der Bottom Bar nicht als aktiv markiert – im Gegensatz zur Desktop-Sidebar.

Datei: MobileBottomBar.tsx, Zeilen 51–54

Empfehlung: isNavItemActive()-Funktion aus navigation.ts auch in MobileBottomBar verwenden.

Info   Kein 404-Fallback

Unbekannte Pfade werden stillschweigend auf „Home“ umgeleitet. Eine dedizierte 404-Seite wäre benutzerfreundlicher.

# 2. Neue Features

## 2.1 Automation Wizard

Ein vollständiger Multi-Step-Wizard für die Erstellung und Bearbeitung von Automationen mit 4 Schritten: Templates → Grundlagen → Trigger → Aktionen.

- 4 vordefinierte Templates: Dringende Ideen taggen, wöchentliche Erinnerung, Benachrichtigung bei neuer Idee, hohe Priorität

- 5 Trigger-Typen: Webhook, Schedule (Cron), Event, Manual, Pattern (Regex)

- 6 Action-Typen: Notification, Tag Idea, Set Priority, Create Task, Webhook Call, Slack Message

- Qualität: Dirty-State-Tracking, Validierung pro Schritt, AbortController für Request-Cancellation, max. 5 Aktionen pro Automation

Info   Cron-Expressions und Webhook-URLs werden client-seitig nicht validiert.

## 2.2 Floating AI Assistant

Ein schwebendes Chat-Overlay („Siri for the App“) mit globalem Keyboard-Shortcut (Cmd+Shift+A), kontextabhängigen Quick Actions und Onboarding-Tooltip.

- Quick Actions: Kontextabhängige Vorschläge je nach aktueller Seite (Ideas, Meetings, Documents, Insights)

- Accessibility: Focus-Trap (useFocusTrap), ARIA-Labels, role="dialog", Body-Scroll-Lock auf Mobile

- Fehlerbehandlung: ErrorBoundary um GeneralChat, Fallback-UI bei Ladefehler

Farbe: Erfolgreich von Purple (#7c3aed) auf Petrol (#0d3b4f) geändert, passend zum neuen Theme.

## 2.3 Multi-Context System

Vier Kontexte (Personal, Work, Learning, Creative) mit intelligenter Kontextvorschlägen basierend auf Tageszeit und Wochentag.

- Intelligente Vorschläge: 8–18 Uhr (Werktag) → Work, 19–22 Uhr → Learning, Wochenende → Creative

- Datenisolierung: Jeder Kontext hat eigene PostgreSQL-Datenbank (Dual-Database-Architektur)

- Move Ideas: Ideen können zwischen Kontexten verschoben werden mit onMoveIdea-Callback

OK   Vollständig implementiert und integriert.

## 2.4 Tabbed Hub-Pages

| Hub | Tabs | Lazy Loading | ErrorBoundary |
| --- | --- | --- | --- |
| KI-Werkstatt | Proaktiv, Evolution, Voice Chat, Agent Teams | OK | Warnung Fehlt |
| Insights | Analytics, Digest, Connections | OK | Warnung Fehlt |
| Wissensbasis | Dokumente, Editor, Media | OK | OK |

Warnung   AIWorkshop und InsightsDashboard fehlen ErrorBoundaries um die lazy-geladenen Tab-Komponenten. Bei Laufzeitfehlern wird nur der Skeleton-Loader angezeigt ohne Möglichkeit zum Retry.

# 3. Visuelle Anpassungen

## 3.1 Midnight Dark Petrol Theme

Das gesamte Farbsystem wurde auf „Midnight Dark Petrol“ mit „Sunset Orange“-Akzenten umgestellt. Liquid Glass 2026 (Apple-inspiriert) wurde als glassmorphes Design-System implementiert.

| Element | Light Mode | Dark Mode | Kontrast |
| --- | --- | --- | --- |
| Hintergrund | #DCE5EB | #0A1A24 | — |
| Text (primär) | #0F1F2A | #F5F9FC | 14:1 / 12:1 (AAA) |
| Text (sekundär) | #3A4D5A | #C0D4E0 | 6:1 (AA) |
| Akzent (primär) | #FF6B35 | #FF7A4A | Angepasst pro Theme |
| Glass-Effekt | rgba(238,244,250,0.78) | rgba(18,46,56,0.85) | Blur 24px + Saturate |

## 3.2 Textkontrast-Verbesserungen

Alle Textelemente erfüllen jetzt WCAG AAA-Kontrast (mindestens 7:1). Orange-Texte wurden auf dunklere Varianten (#b84520, #c44d1e) angepasst, um auch auf hellen Hintergründen lesbar zu bleiben.

## 3.3 Focus Rings & Accessibility

- Globale Focus-Visible: 2px solid Orange (#FF6B35) + 4px Glow-Schatten auf allen interaktiven Elementen

- Maus-User: Kein Outline (focus:not(:focus-visible) { outline: none })

- Touch-Targets: Minimum 44px (WCAG 2.5.5 konform)

- Reduced Motion: Alle Animationen deaktiviert bei prefers-reduced-motion: reduce

## 3.4 Tooltip-Verbesserungen

Tooltips nutzen jetzt Petrol-Hintergrund (#1A3A4A) mit weißem Text für maximalen Kontrast. Keyboard-Shortcuts werden in Tooltips als zweite Zeile angezeigt (via data-shortcut Attribut). Tooltips reagieren auf :hover UND :focus-visible.

## 3.5 Gefundene Inkonsistenz

Info   Die CSS-Variable --accent-primary ist nicht global definiert

FloatingAssistant nutzt Fallback #0d3b4f (Petrol), während AgentTeamsPage Fallback #f97316 (Orange) hat. Beide verlassen sich auf Fallback-Werte statt einer zentralen Definition. Empfehlung: --accent-primary in :root definieren.

# 4. Architektur-Überblick

## 4.1 Frontend

- Framework: React 18.2 + TypeScript + Vite 5.0

- Routing: React Router v7 mit zentraler navigation.ts

- State: React Hooks (useState, useContext), kein Redux

- Code-Splitting: React.lazy() für alle Seiten, Vendor-Chunks (React, Router, Axios, ReactFlow, Markdown)

- Mobile: Capacitor 8+ für iOS, Progressive Web App (Service Worker)

- Design: Neurodesign-System mit CSS Custom Properties, Liquid Glass 2026

## 4.2 Backend

- Framework: Express.js 4.18 + TypeScript

- Datenbank: PostgreSQL (Dual-DB pro Kontext) mit pgvector, pg_trgm, uuid-ossp

- AI: Anthropic Claude + OpenAI APIs, Agentic RAG, Multi-Agent-Orchestrierung

- API-Routen: 46 Route-Dateien, 77 Service-Module

- Security: API-Key-Auth (bcrypt), Rate Limiting, CSRF, CSP, HSTS, Helmet.js

- Memory: HiMeS Memory System (Konsolidierung + Decay + Spaced Repetition)

## 4.3 Umfang der Anwendung

| Metrik | Wert |
| --- | --- |
| Frontend-Seiten | 18 primäre + 16 Legacy-Redirects |
| Backend API-Routen | 46 Route-Dateien |
| Backend Services | 77 Business-Logic-Module |
| Custom Hooks | 9 (useAsyncData, useFocusTrap, useSwipeGesture, etc.) |
| Datenbank-Migrationen | 22 SQL-Migrations |
| Letzte 10 Commits | 103 Dateien, +5.450 / -998 Zeilen |

# 5. Handlungsempfehlungen

## 5.1 Kritisch (sofort beheben)

| # | Issue | Datei | Lösung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobile Bottom Bar ignoriert Sub-Pages bei Active State | MobileBottomBar.tsx:51-54 | isNavItemActive() aus navigation.ts verwenden |
| 2 | Fehlende ErrorBoundaries in AIWorkshop + InsightsDashboard | AIWorkshop.tsx, InsightsDashboard.tsx | ErrorBoundary um lazy-geladene Tabs wrappen |

## 5.2 Mittel (nächster Sprint)

| # | Issue | Datei | Lösung |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Tooltip bei kollabierter Sidebar nicht keyboard-accessible | Sidebar.tsx:284-299 | aria-description statt title verwenden |
| 4 | --accent-primary Variable nicht global definiert | index.css :root | In :root als #0d3b4f definieren |
| 5 | DocumentVaultPage Race Condition bei Suche | DocumentVaultPage.tsx:320-354 | AbortController für Suchanfragen einbauen |
| 6 | Cron/URL-Validierung im Automation-Wizard | AutomationFormModal.tsx | Client-seitige Validierung hinzufügen |

## 5.3 Niedrig (Backlog)

- Dedizierte 404-Seite statt stiller Redirect auf Home

- Favorites-Sektion als Icon-Grid bei kollabierter Sidebar anzeigen

- „Mehr“-Button in Mobile Bottom Bar umbenennen zu „Menü“ mit Active-State

- DocumentVaultPage refactoring (879 Zeilen) in kleinere Subkomponenten

- Deep-Linking über 3 Pfad-Segmente hinaus unterstützen

# 6. Fazit

Die KI-AB Anwendung befindet sich in einem sehr guten Zustand. Die Navigation ist deutlich klarer und kognitiv weniger belastend als zuvor. Die neuen Features (Automation-Wizard, Floating Assistant, Multi-Context) sind sauber implementiert und gut integriert. Das Midnight Dark Petrol Theme verleiht der App einen modernen, professionellen Look mit hervorragender Accessibility.

Die identifizierten Issues sind überwiegend kleinere Inkonsistenzen, die keine kritische Funktionalität beeinträchtigen. Die zwei wichtigsten Punkte – die fehlende SubPages-Logik in der Mobile Bottom Bar und die fehlenden ErrorBoundaries – sollten zeitnah behoben werden, um die UX-Konsistenz und Fehlerresilienz zu gewährleisten.

Gesamtbewertung: Die Anwendung ist produktionsreif mit 94% Gesamtqualität. Die jüngsten Verbesserungen stellen einen signifikanten Fortschritt dar.